C-EFLE - J+ Digital - FME96SI0004 – Linguagens de Programação - Java

5425 - Projeto de tecnologias e programação de sistemas de informação

Visualização sincronizada de filmes

Formador: Sérgio Santos

Formando: Rostyslav Romanyshyn
Índice

1. Introdução	3

2. ESTRUTURA DO PROJETO	4

3.Diagrama de Interligação	5

4.Funcionalidades Principais	7

5.Spring	14

1.Dependências	14

6. Planificação, Calendarização e registo de execução das tarefas	15

7. Ficha de planeamento	17

8. Conclusão	18

9. Fontes de pesquisa (Webgrafia)	19

10. Anexos	20

- Introdução

- O FilmeSync é uma aplicação web desenvolvida para proporcionar uma experiência personalizada de streaming de vídeos, permitindo aos usuários assistir a filmes armazenados localmente através de uma interface intuitiva e moderna. Este sistema foi concebido como uma alternativa às plataformas de streaming comerciais, oferecendo controle total sobre o conteúdo e eliminando a necessidade de conexão constante à internet para assistir a filmes.

- A aplicação foi desenvolvida utilizando o framework Spring Boot, que proporciona uma estrutura robusta para o desenvolvimento de aplicações web em Java. A arquitetura do sistema segue o padrão MVC (Model-View-Controller), garantindo uma separação clara entre a lógica de negócio, a apresentação e o controle de fluxo da aplicação. Para a interface do usuário, foram utilizadas tecnologias web modernas como HTML, CSS e JavaScript, complementadas pelo motor de templates Thymeleaf, que permite a integração perfeita com o backend Java.

- O FilmeSync oferece funcionalidades essenciais para uma plataforma de streaming, incluindo:

- Autenticação e Autorização: Sistema de login e registro que diferencia entre usuários comuns e administradores, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar determinadas funcionalidades.

- Seleção de Filmes: Interface para navegação e seleção dos filmes disponíveis, com suporte para filtragem e ordenação por diferentes critérios, como gênero e nome.

- Player de Vídeo: Um reprodutor de vídeo integrado que oferece controles de reprodução e rastreia o progresso de visualização.

- Histórico de Visualização: Registro automático dos filmes assistidos, incluindo informações como data de visualização e usuários que assistiram ao conteúdo.

- Categorização por Gênero: Possibilidade de atribuir e filtrar filmes por gêneros, facilitando a organização e descoberta de conteúdo.

- Integração com APIs Externas: Conexão com a API do IMDb para obtenção de posters e informações adicionais sobre os filmes.

- ESTRUTURA DO PROJETO

- 3.Diagrama de Interligação

Tabela: Usuario

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | Identificador único (Chave Primária) |
| username | VARCHAR | Nome de usuário único para login |
| password | VARCHAR | Senha do usuário |
| admin | BOOLEAN | Flag que indica se é administrador (true/false) |

Tabela: HistoricoFilme

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | Identificador único (Chave Primária) |
| caminhoFilme | VARCHAR | Caminho do arquivo de vídeo no sistema |
| nomeFilme | VARCHAR | Nome do filme extraído do caminho |
| dataVisualizacao | DATETIME | Data e hora da última visualização |
| posterUrl | VARCHAR(1000) | URL da imagem do poster obtida da API IMDb |
| usuariosVisualizacao | VARCHAR(1000) | Lista de usuários que assistiram ao filme |
| genero | VARCHAR | Gênero do filme (Ação, Comédia, etc.) |

Relacionamentos

Relacionamento Lógico: Usuario -> HistoricoFilme

Tipo: Muitos para Muitos (implementado através do campo usuariosVisualizacao)

Descrição: Um usuário pode assistir a vários filmes, e um filme pode ser assistido por vários usuários

Implementação: O campo usuariosVisualizacao na tabela HistoricoFilme armazena uma lista de nomes de usuários

- 4.Funcionalidades Principais

- Página de Login

- Autenticação de usuários com nome de usuário e senha

- Redirecionamento automático para a página principal após login bem-sucedido

- Mensagens de erro para credenciais inválidas

- Link para registro de novos usuários

- Página de Registro

- Criação de novas contas de usuário

- Validação de dados de entrada (nome de usuário único, senha válida)

- Mensagens de feedback sobre o sucesso ou falha do registro

- Redirecionamento para a página de login após registro bem-sucedido

Página de Seleção de Filmes

- Listagem de filmes disponíveis com posters obtidos da API do IMDb

- Filtragem de filmes por gênero através de um menu dropdown

- Ordenação de filmes por nome ou gênero)

- Botão de seleção para escolher o filme a ser reproduzido (apenas para administradores)

- Modal de configurações ao clicar na imagem do filme para:

  - Definir ou alterar o gênero do filme

  - Salvar as alterações no banco de dados

- Botão "Limpar Filtros" para resetar as opções de filtragem e ordenação

Página do Player de Vídeo

- Reprodução do filme selecionado em player HTML5 nativo

- Controles de reprodução (play, pause, volume, tela cheia)

- Exibição do nome do filme atual

- Contador de visualizações que rastreia o número de espectadores

- Registro automático de visualização quando o usuário assiste a pelo menos metade do filme e notificação discreta quando a visualização é registrada

- Exibição do usuário logado e seu status (admin ou usuário comum)

Página de Histórico

- Listagem de todos os filmes assistidos com posters, nomes e datas

- Filtragem do histórico por gênero através de um menu dropdown

- Ordenação do histórico por data, nome ou gênero

- Exibição do gênero de cada filme (se definido)

- Modal de detalhes ao clicar em um filme, mostrando:

  - Nome do filme

  - Lista de usuários que assistiram ao filme

  - Data da última visualização

  - Gênero do filme (se definido)

- Botão para remover filmes individuais do histórico e Botão "Limpar Histórico" para remover todos os registros

- Botão "Limpar Filtros" para resetar as opções de filtragem e ordenação

- 5.Spring

1.Dependências

- Spring Web → Framework para desenvolvimento de aplicações web, fornecendo servidor embutido e suporte a REST

- Spring Data JPA → Facilita acesso a dados e operações com banco de dados através de abstrações de alto nível

- Thymeleaf → Motor de templates para geração de páginas HTML dinâmicas no servidor

- MySQL Connector → Driver para conexão com banco de dados MySQL

- Spring DevTools → Ferramentas para desenvolvimento com reinicialização automática da aplicação

- Lombok → Reduz código boilerplate gerando getters, setters e construtores via anotações

- jQuery → Biblioteca JavaScript para manipulação do DOM e requisições AJAX

- Jackson → Processamento de JSON para comunicação com APIs externas

- Spring Test → Suporte para testes unitários e de integração

- Bootstrap (opcional) → Framework CSS para interfaces responsivas

- HttpClient (opcional) → Cliente para requisições HTTP à API do IMDb

- Spring Security (opcional) → Framework para autenticação e autorização

6. Planificação, Calendarização e registo de execução das tarefas

| PLANIFICAÇÃO - CALENDARIZAÇÃO - REGISTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do aluno |  | Rostyslav Romanyshyn |  |  |  |
| Nr | Data | Titulo da tarefa | Descição da tarefa | Data Inicio da tarefa | Data Fim da tarefa |
| 1 | 29/04/25 | Escolha do projeto | Planeamento do projeto e das tecnologias que vão ser usadas para a implementação | 29/04/25 | 29/04/25 |
| 2 | 05/05/25 | Criação da DB | Instlação e imprementação do SQLite | 05/05/25 | 05/05/25 |
| 3 | 07/05/25 | --------- | Exames médicos - Não fiz nada | 07/05/25 | 07/05/25 |
| 4 | 09/05/25 | Troca para DB MySQL e crição de Controler | Troca de SQLite para MySQL que se enconta num Docker por falta de compatebilidade , Criação de metodos GET,POST,DELETE no Controler no Spring(MVC architecture ) | 07/05/25 | 07/05/25 |
| 5 | 12/5/25 | Implementação do player + WebSocket | Com a ajuda da dependency “spring-boot-starter-websocket” implementei um Sync entre os dispositivos quando dão start ou stop do filme e mudar o tempo de filme. - Problemas encontrados: O filme tem de começar em Mute(silencio), pois os browsers de hoje não permitem autoplay com o som para isso a solução foi começar sem som - | 12/5/25 | 12/5/25 |
| 6 | 14/5/25 | Pagina selecionar-filme | Criação de uma pagina que mostre todos os filmes disponiveis, e ao selecionar um deles isso mais ser mostrado na pagina principal | 14/5/25 | 14/5/25 |
| 7 | 16/5/25 | Login | Criação de pagina para fazer login e registar. Agora só o utilizador admin conseguie escolher o filme | 16/5/25 | 16/5/25 |
| 8 | 19/5/2025 | Gênero + Filtragem | Na página de /selecionar-filme podemos filtrar por gênero e ao selecionarmos a capa do filme podemos escolher/modificar o gênero do filme | 19/5/2025 | 19/5/2025 |
| 9 | 20/5/2025 | Relatório | Relatório | 20/5/2025 | 20/5/2025 |
| 10 | 23/5/2025 | Relatório | Relatório e melhoria do código | 23/5/2025 | 23/5/2025 |
| 11 | 26/5/2025 | Relatório | melhoria do código | 26/5/2025 | 26/5/2025 |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |

7. Ficha de planeamento

Ficha de Planeamento do Projeto

Título do Projeto:

Visualização sincronizada de filmes

Endereço do Projeto:

Por defenir

Nome do aluno

Rostyslav Romanyshyn

Destinatários

Feito para uso pessoal, mas vou meter no git publico no caso que alguém queira implementar /melhorar

Objetivo do Projeto

O FilmeSync é uma aplicação web que permite visualizar e organizar filmes armazenados localmente, oferecendo uma experiência similar a plataformas de streaming comerciais. O sistema proporciona reprodução de vídeos, categorização por gênero, histórico de visualizações e gerenciamento de usuários, eliminando a necessidade de conexão constante à internet enquanto mantém recursos essenciais como posters de filmes e controle de acesso baseado em perfis.

- Conclusão

- O projeto FilmeSync alcançou o seu objetivo de criar uma plataforma de streaming local com interface intuitiva com funcionalidades essenciais. A implementação bem-sucedida de recursos como reprodução de vídeos, categorização por gênero, histórico de visualizações e controle de acesso demonstra a viabilidade de uma solução personalizada para gerenciamento e exibição de conteúdo audiovisual. O sistema oferece uma alternativa prática às plataformas comerciais, permitindo aos usuários assistir a filmes sem dependência constante de internet, enquanto mantém uma experiência visual atraente com posters e informações obtidas da API do IMDb. As tecnologias escolhidas, como Spring Boot e Thymeleaf, proporcionaram uma base sólida para o desenvolvimento, resultando em uma aplicação robusta e funcional que atende às necessidades tanto de administradores quanto de usuários comuns. O FilmeSync representa uma solução eficiente para quem busca organizar e desfrutar de sua coleção pessoal de filmes em um ambiente digital estruturado.

9. Fontes de pesquisa (Webgrafia)

https://spring.io/projects/spring-framework

https://www.thymeleaf.org/documentation.html

https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

-- Criação do banco de dados FilmeSync
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS filmesync CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Usar o banco de dados
USE filmesync;

-- Tabela de Usuários
CREATE TABLE usuarios (
Id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
username VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
password VARCHAR(255) NOT NULL,
 admin BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Tabela de Histórico de Filmes
CREATE TABLE historico_filmes (
 id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 caminho_filme VARCHAR(255) NOT NULL,
 nome_filme VARCHAR(255) NOT NULL,
 data_visualizacao DATETIME NOT NULL,
 poster_url VARCHAR(1000),
usuarios_visualizacao VARCHAR(1000),
genero VARCHAR(100)
);

-- Inserção do usuário administrador padrão
INSERT INTO usuarios (username, password, admin) 
VALUES ('admin', 'admin', TRUE)
ON DUPLICATE KEY UPDATE admin = TRUE;

10. Anexos